|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 模块/文档 | 时间 |  |
| 李翰臣 | 声音处理、初始化配置文件及配置文件读取保存流程、密码验证、sdk梳理、查重处理 | 3月9日之前完成 |  |
| 郭文 | 存疑处理流程 | 3月9日之前完成 |  |
| 何颖醛 | 数据导入导出处理，舵机初始化和退出处理 | 3月9日之前完成 |  |
| 唐转 | 帧率下降、偶现的虹膜图像反图问题、QML错误界面等，刷卡逻辑及实现文档 | 3月9日之前完成 |  |
| 李本 | 新加人员界面完善、编辑界面多组虹膜处理 | 3月9日之前完成 |  |
|  |  |  |  |
| 李翰臣 | 基本设置界面功能完善、动态框矩形框，RGB图像显示大小调整、AI1000内部整体测试开始，sdk梳理及规划 | 3月16日 |  |
| 郭文 | 权限处理逻辑，及编辑、注册逻辑修改，（结合用户设置界面内容完成）、设备关机、重启功能实现、初始化设置界面完善 | 3月16日 |  |
| 何颖醛 | SDK 梳理、u盘插入判断、键盘插入判断、AI1000内部测试等 | 3月16日 |  |
| 唐转 | 打光范围问题、韦根输出、接口设置界面功能完善、用户设置界面完善、 | 3月16日 |  |
| 李本 | 权限处理逻辑及界面修改，通信设置界面完善、数据管理界面完善、 | 3月16日 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Sdk待定 |  |  |